**РЕЗУЛЬТАТИ**

**поточного моніторингу**

**проєкту міжнародної технічної допомоги «ACCESS Pro: Доступ спільнот до лікування ВІЛ через зміцнення інформаційних систем та покращення доступу до послуг”**

|  |  |
| --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) |
| Партнер з розвитку | Уряд США через Департамент охорони здоров’я та соціального забезпечення США (DHHS)|Центри контролю та профілактики захворювань США (СDC) |
| Бенефіціар | Міністерство охорони здоров’я України |
| Реципієнт | Благодійна організація “Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД”, (код ЄДРПОУ 21721459), Національна служба здоров'я України (код ЄДРПОУ 42032422), Державна установа “Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України” (код ЄДРПОУ 40524109) |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 4154-06 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів |
| Узагальнені результати впровадження проєкту (програми) | Задля забезпечення якісного та повноцінного обміну даними щодо пацієнтів із соціально значущими захворюваннями забезпечена співпраця з доопрацювання електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) у частині розробки функціональних можливостей кодування діагнозів, пов'язаних з психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | [www.nszu.gov.ua](http://www.nszu.gov.ua/)  |
| Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності),у тому числі за категоріями: | 2 048 767,20 грн |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | -  |
| консультаційні послуги | -  |
| обладнання | -  |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | -  |
| адміністративні витрати виконавця | -  |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Доопрацювання ЕСОЗ у частині розроблення функціональних можливостей кодування діагнозів, пов'язаних з психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією  | Створення нового програмного забезпечення та модифікація існуючого програмного забезпечення щодо реалізації функціоналу кодування діагнозів, пов'язаних із психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією у центральній базі ЕСОЗ (ЦБД ЕСОЗ) | Завершені роботи зі створення нового програмного забезпечення та модифікації існуючого програмного забезпечення, а саме:* функціоналу, що дає змогу працівнику НСЗУ створювати групи заборонених станів та сервісів через кабінет НСЗУ;
* функціоналу, що дає змогу працівнику НСЗУ деактивувати групи заборонених станів та сервісів через кабінет НСЗУ;
* функціоналу, що дає змогу працівнику НСЗУ додавати/видаляти стани за ICD 10 AM у групу заборонених станів Forbidden List;
* функціоналу, що дає змогу працівнику НСЗУ додавати/видаляти сервіси за АКМІ у групу заборонених сервісів Forbidden List;
* функціоналу обмеження доступу до медичних даних, що містять заборонені стани (або сервіси) за правилом «тільки автор записів має доступ до медичних даних, що містять заборонені стани (або сервіси)»;
* функціоналу надання пацієнтом спеціального дозволу на доступ медичного працівника до медичних записів, що містять заборонені стани (або сервіси) в межах окремої групи Forbidden List;
* функціоналу відкликання пацієнтом за допомогою лікаря доступу до заборонених станів (або сервісів), наданого лікарю або всім медичним працівникам, яким цей доступ був наданий.

Відповідно до Договору від 10.05.2022 № 62 “Про передання (відчуження) майнових прав” майнові права інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення передані до НСЗУ |
| Удосконалення створеного програмного забезпечення за результатами практичного використання результатів його робіт | З метою спрощення процесу отримання доступу до даних медичному працівнику, та, з іншої сторони, забезпечення неможливості несанкціонованого розголошення інформації про стан здоров’я пацієнта, в межах діяльності Проєкту забезпечено модифікацію розробленого програмного забезпечення, в частині оновлення функціоналу кодування діагнозів, пов’язаних із психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією в ЦБД ЕСОЗ, а також розроблено відповідну документацію. Станом на кінець звітного періоду опрацьовується проєкт договору про передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на відповідне програмне забезпечення до НСЗУ |
| Забезпечення уніфікованого збору та зберігання структурованих медичних даних пацієнтів в ЕСОЗ та інших автоматизованих системах сфери охорони здоров’я | Впровадження в Україні встановленого галузевого стандарту для кодування даних в медичних документах LOINC (найменування та коди ідентифікаторів логічних спостережень) | За цим напрямом активностей у звітному періоді не було |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції |
| Проблемні питання відсутні. За результатами повноцінного запуску модуля щодо реалізації функціоналу кодування діагнозів, пов’язаних із психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією, в ЦБД ЕСОЗ та з метою максимально ефективного використання нового функціоналу всіма його користувачами пропонується здійснити відповідне навчання користувачів ЕСОЗ, а також забезпечити його повномасштабну інтеграцію з усіма закладами охорони здоров'я, які у своїй діяльності мають справу з психічними захворюваннями та ВІЛ-інфекцією.  |
| Відповідальна особа Керівник реципієнта |  |  |  Т. БОЙКО Н. ГУСАК |