**РЕЗУЛЬТАТИ**

**поточного моніторингу**

**проєкту міжнародної технічної допомоги
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)”**

|  |  |
| --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) |
| Партнер з розвитку | Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку і співробітництва (SDC) |
| Бенефіціар | Міністерство цифрової трансформації України |
| Реципієнт | Перелік надано у додатку до реєстраційної картки проєкту № 4278-07 |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 4278-07 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів |
| Узагальнені результати впровадження проєкту (програми) | Для пацієнта забезпечено функціональну можливість надання відомостей з центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я (ЦБД ЕСОЗ) щодо декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги відповідно до запиту, який пацієнт підписав кваліфікованим електронним підписом.За результатом аналізу використання функціональних можливостей формування та видачі медичних висновків про народження та тимчасову непрацездатність триває співпраця щодо модернізації «Компонента створення медичних висновків у рамках електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ)». Зокрема, було оновлено технічну специфікацію компонента медичних висновків та отримані мокапи інтерфейсу адміністративної панелі; модернізовано back-end частину реєстру в частині впровадження нової та оновлення існуючої функціональності, а саме: впроваджено нові методи API, оновлено існуючі для покращення користувацького досвіду, впроваджено та оновлено низку бізнес-процесів користування API реєстру Медичних висновків, оновлено реалізацію SOAP обмінів відповідно до змін у нормативно-правових документах. У напрямі поліпшення компонента Covid-сертифікатів було модернізовано програмне забезпечення задля можливості формування Covid-сертифікатів на підставі другої та наступних бустерних доз вакцинації в ЕСОЗ та при застосуванні змішаних (гетерологічних) схем вакцинації |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | [www.nszu.gov.ua](http://www.nszu.gov.ua/)[https://egap.in.ua](https://egap.in.ua/competitions/modyfikatsiia-pz-dlia-stvorennia-medvysnovkiv-u-mezhakh-elektronnoi-systemy-okhorony-zdorov-ia-podovzheno-do-18-02-2022/)   |
| Загальна сума витрачених коштів міжнародної технічної допомоги під час реалізації проєкту (програми) на кінець звітного періоду (за наявності),у тому числі за категоріями: | 118 125,00 грн 333 706,00 грн |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | -  |
| консультаційні послуги | -  |
| обладнання | -  |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | -  |
| адміністративні витрати виконавця | -  |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Імплементація в ЦБД ЕСОЗ першого етапу впровадження Компонента отримання інформації, а саме декларацій про вибір пацієнтом лікаря первинної медичної допомоги | Забезпечення розробки функціоналу, який дасть змогу отримувати запити від Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка “Портал “Дія” на отримання даних декларацій і відображення їх у мобільному застосунку;валідацію запиту стосовно ідентифікації пацієнта;пошуку (агрегації) даних декларації по пацієнту;відправлення результату обробки запиту | Відповідно до Договору про передання (відчуження) прав інтелектуальної власності від 19.01.2022 № 15 на користь держави в особі НСЗУ передані права на інтелектуальну власність програмного забезпечення (комп’ютерна програма у версії 1.4.1 “Компонент отримання інформації по деклараціях з центральної бази даних Електронної системи охорони здоров’я”), до складу якої входять інструкції, описи процесів, а також інтеграції з іншими державними інформаційними системами |
| Покращення функціональних можливостей формування та видачі медичних висновків про народження та тимчасову непрацездатність | Модернізація “Компонента створення медичних висновків у рамках ЕСОЗ” відповідно до затвердженого Календарного плану (Додаток 1 до Договору від 20 квітня 2022 року № 54) | За результатом проведених консультацій деталізовані функціональні вимоги та оновлена технічна специфікація компонента медичних висновків.Проведені відповідні роботи з модифікації відповідного програмного забезпечення згідно із затвердженим Технічним завданням та проведено його тестування відповідно до Календарного плану (Додаток 1 до Договору від 20 квітня 2022 року № 54).На кінець звітного періоду триває Фаза 2 Етапу 2 Календарного плану, за результатом якого, зокрема, буде передано права інтелектуальної власності програмного забезпечення «Компонента створення медичних висновків у рамках електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ)» на користь державі в особі НСЗУ |
| Модернізація компонента Covid-сертифікатів | Забезпечення функціональної можливості пацієнта через єдиний вебпортал електронних послуг "ДІЯ" та його додаток отримати Covid-сертифікат про вакцинацію на основі щеплення другою бустерною дозою і наступними (виконання норм постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 року № 677) | Відповідно до Договору про передання (відчуження) прав інтелектуальної власності від 20.12.2022 № 20.12.2022/1 на користь держави в особі НСЗУ передані права на інтелектуальну власність програмного забезпечення “Оновлений вихідний програмний код програмного забезпечення “Компонент формування Covid-сертифікатів у рамках Електронної системи охорони здоров’я” (другий бустер)” |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції |
| Проблемні питання відсутні. На наступний звітний період пропонується продовжити співпрацю щодо надання персоналізованих електронних сервісів громадянам у сфері охорони здоров’я через електронні кабінети, модернізацію системи електронної ідентифікації та автентифікації. Також пропонується окремо розглянути можливість продовження співпраці у напрямі розробки відповідного програмного забезпечення щодо формування в ЕСОЗ медичних висновків нових типів, зокрема про проходження медичного огляду щодо допуску до водіння. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Відповідальна особа |   | Т. БОЙКО  |
| Керівник реципієнта |   | Н. ГУСАК  |