**РЕЗУЛЬТАТИ**

**поточного моніторингу**

**проєкту (програми) міжнародної технічної допомоги “Інтероперабельність,
е-послуги та кібербезпека (EU4DigitalUA)”**

|  |  |
| --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми)
 |
| Партнер з розвитку | Європейський Союз |
| Бенефіціар | Міністерство цифрової трансформації України |
| Реципієнт | Міністерство цифрової трансформації України (код згідно з ЄДРПОУ 43220851), Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (код згідно з ЄДРПОУ 34620942), Державне підприємство “ДІЯ” (код згідно з ЄДРПОУ 43395033), Міністерство юстиції України (код згідно з ЄДРПОУ 00015622), ДП “Національні інформаційні системи” (код згідно з ЄДРПОУ 39787008), Міністерство внутрішніх справ України (код згідно з ЄДРПОУ 00032684), Міністерство освіти і науки України (код згідно з ЄДРПОУ 38621185), ДП “Український державний центр міжнародної освіти” (код згідно з ЄДРПОУ 32304022), Державна податкова служба України (код згідно з ЄДРПОУ 43005393), Національна служба здоров’я України (код згідно з 42032422), Міністерство закордонних справ України (код згідно з ЄДРПОУ 00026620), Державна судова адміністрація України (код згідно з ЄДРПОУ 26255795), Міністерство розвитку громад та територій України (код згідно з ЄДРПОУ 37471928), Міністерство оборони України (код згідно з ЄДРПОУ 00034002), Міністерство охорони здоров'я України (код згідно з ЄДРПОУ 00012925), Державне агентство України з управління зоною відчуження (код згідно з ЄДРПОУ 37536183), Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (код згідно з ЄДРПОУ 39924774) |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 4561-09 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | Триває співпраця у напрямі стабілізації роботи електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та забезпечення якості даних |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) |  |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду ( за наявності), у тому числі за категоріями: |  |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | *
 |
| консультативні послуги | *
 |
| обладнання | *
 |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд |  |
| адміністративні витрати виконавця | *
 |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Оновлення програмного забезпечення на серверах ЕСОЗ, налаштування автонарощування потужності, оновлення базових образів вузлів тощо | Аналіз поточного стану функціонування системного програмного забезпечення ЕСОЗ  | Розроблено детальний план робіт зі стабілізації функціонування ЕСОЗ |
| Оновлення та налаштування системного програмного забезпечення в таких середовищах ЕСОЗ: “Demo”, “Demo MPI”, “Prod”, “Prod MPI” | Оновлено базові образи вузлів на середовищах ЕСОЗ: “Demo”, “Demo MPI”, “Prod”, “Prod MPI” |
| Розробка інструкцій з оновлення та налаштування системного програмного забезпечення таких середовищ ЕСОЗ “Satge”, “Stage MPI”, “Prod”, “Prod MPI” | Розроблено інструкції з оновлення образів на середовищах “Stage”, “Stage MPI”, “Prod” і “Prod MPI” |
| Налаштування системного програмного забезпечення Minio як розподіленого сховища в середовищі ЕСОЗ “Demo” | Розроблено інструкції з налаштування Minio на середовищах ЕСОЗ: “Stage”, “Stage MPI” “Prod”, “Prod MPI” |
| Налаштування системного програмного забезпечення Minio як розподіленого сховища в середовищі ЕСОЗ “Prepod”. Оновлення та налаштування системного програмного забезпечення Kubernetes в середовищах ЕСОЗ “Demo” та “Demo MPI” | Розроблено інструкції з налаштування Kubernetes в середовищах ЕСОЗ “Stage”, “Stage MPI”, “Prod” і “Prod MPI” |
| Оновлення системного програмного забезпечення Filebeat, Kong, Redis, Grafana, Prometheus в середовищах ЕСОЗ “Demo” та “Prepod” | Оновлено налаштування системного програмного забезпечення Kubernetes в середовищах ЕСОЗ “Prepod” та “Prepod MPI”. Розроблено інструкції з налаштування системного програмного забезпечення Filebeat, Kong, Redis, Grafana, Prometheus в середовищах ЕСОЗ “Stage”, “Stage MPI”, “Prod” і “Prod MPI” |
| Оновлення та налаштування системного програмного забезпечення Kong та Redis в середовищах ЕСОЗ “Demo” та “Prepod”. Налаштування графічної оболонки системного програмного забезпечення Kafka в середовищі ЕСОЗ “Demo”. Налаштування автопотужності в середовищі ЕСОЗ “Demo” | Розроблено інструкції з налаштування системного програмного забезпечення Kong, Redis в середовищах ЕСОЗ “Stage”, “Stage MPI”, “Prod” і “Prod MPI” |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції |
| Проблемні питання відсутні. Пропозиції полягають у продовженні співпраці в частині стабілізації роботи електронної системи охорони здоров’я та забезпечення якості даних |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Відповідальна особаКерівник реципієнта |   | Т. БОЙКО  Н. ГУСАК  |