**РЕЗУЛЬТАТИ**

**поточного моніторингу**

**проєкту міжнародної технічної допомоги “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)”**

|  |  |
| --- | --- |
| Піврічний/річний/заключний (зазначити необхідне) | Річний |
| Період звітування | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 1. Вихідні дані проєкту (програми) | |
| Партнер з розвитку | Уряд США через Агентство США з міжнародного розвитку |
| Бенефіціар | Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство економіки України |
| Реципієнт | Відповідно до переліку реципієнтів у додатку до реєстраційної картки № 3519-19 від 12 грудня 2022 року на 1 аркуші |
| Номер реєстраційної картки проєкту | 3519-19 |
| 2. Інформація про досягнення очікуваних результатів | |
| Узагальнені результати реалізації проєкту (програми) в кількісних та/або якісних показниках | Розширено та удосконалено функціонал Електронного кабінету НСЗУ центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я (ЦБД ЕСОЗ) щодо надання можливості уповноваженим працівникам НСЗУ верифікувати відомості, що містяться в ЦБД ЕСОЗ.  Розроблено комплексне рішення, що дає можливість уповноваженим працівникам управління моніторингу  Департаменту стратегії універсального охоплення населення медичними послугами НСЗУ досягати цілей моніторингу (включаючи протидію шахрайству та корупції), забезпечуючи безпечний доступ до персональних та медичних даних пацієнтів (з усіма запобіжними заходами, необхідними для мінімізації ризику витоку даних). Забезпечено подальшу безперебійну роботу електронних систем шляхом залучення додаткової експертної допомоги, налаштований зв’язок між основним та резервним майданчиками ЦБД ЕСОЗ.  Розпочато співпрацю щодо розробки та запуску компоненту електронного кабінету пацієнта - “модуль авторизації”   в ЕСОЗ |
| Посилання на інтернет-ресурси, де розміщено інформацію про результати реалізації проєкту (програми) та інші матеріали або документи, розроблені в рамках проєкту (програми) | <https://nszu.gov.ua/> <https://tapas.org.ua/> |
| Загальна сума витрачених під час реалізації проєкту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду ( за наявності), у тому числі за категоріями: | 2 620 800, 00 грн  2 399 040, 00 грн |
| послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії | - |
| консультативні послуги | - |
| обладнання | - |
| будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд | - |
| адміністративні витрати виконавця | - |
| 3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кількісні та/або якісні критерії результативності проєкту (програми) | Заплановані результати на кінець звітного періоду | Фактичні результати на кінець звітного періоду |
| Верифікація відомостей, що містяться в ЦБД ЕСОЗ, забезпечення їх актуальності та достовірності | Розробка та впровадження автоматизованих моделей (алгоритмів), процесів та інструментів верифікації даних, які необхідні для забезпечення актуальності та достовірності даних в ЦБД ЕСОЗ шляхом удосконалення функціоналу електронного кабінету НСЗУ ЦБД ЕСОЗ – електронний кабінет верифікації даних ЦБД ЕСОЗ | Розроблено функціонал, що дає змогу працівнику НСЗУ вносити зміни та/або доповнення до відомостей про пацієнта, верифікувати відомості про пацієнта в Реєстрі пацієнтів ЦБД ЕСОЗ через електронний кабінет НСЗУ.  Розроблено функціонал, що дає змогу працівнику НСЗУ верифікувати відомості про пацієнтів, які належать до груп ризику та підлягають додатковій перевірці з боку НСЗУ, а саме: для працівника НСЗУ через електронний кабінет НСЗУ; для медичного працівника через електронний кабінет медичного працівника щодо опрацювання запиту на уточнення (при виконанні запитів по реєстраційному запису пацієнта, в яких відбувається передача ID пацієнта від МІС до ЦБД ЕСОЗ та з ЦБД ЕСОЗ до МІС).  Відповідно до Договору про передачу (відчуження) майнових прав від 12.01.2022 № 6 до НСЗУ передані права інтелектуальної власності на відповідне програмне забезпечення |
| Посилення спроможності НСЗУ у повному обсязі виконувати функції моніторингу відповідно до законодавства | Розробка програмного забезпечення електронних кабінетів клінічного та фактичного моніторингу НСЗУ в ЦБД ЕСОЗ для безпечного перегляду персональних та медичних даних пацієнта | Розроблено електронні кабінети для перегляду персональних та медичних даних (електронних медичних записів) пацієнта для потреб управління моніторингу.  Забезпечено неможливість витоку інформації, її копіювання, вивантаження. Забезпечено логування історії перегляду медичних даних про пацієнта через розроблений електронний кабінет фактичного моніторингу.  Відповідно до Договору від 1 червня 2022 року № 65 про передачу (відчуження) майнових прав до НСЗУ передані права інтелектуальної власності на відповідне програмне забезпечення |
| Вдосконалення функціонування ЕСОЗ | Розробка та запуск компонента електронного кабінету пацієнта – “модуль авторизації” | Проведено відбір підрядника на розробку відповідного програмного забезпечення. Станом на кінець звітного періоду очікується затвердження відібраного виконавця. Підписання тристоронньої угоди на розробку та початок робіт заплановано на січень 2023 року |
| Посилення та забезпечення безперебійності процесів у роботі інформаційної системи ЕСОЗ та підтримка користування послугами хмарного середовища | Забезпечення безпеки даних та протидії кібератакам | Налаштовано зв'язок між приватною хмарою в “Де Ново” та ресурсами в Azure, роботою Cisco FirePower, забезпечено консультування співробітників НСЗУ щодо міграції, реплікації та конвертації даних |
| 4. Проблемні питання та/або пропозиції | | |
| Проблемні питання відсутні. На наступний період пропонується продовжити співпрацю у частині комплексної розробки модуля авторизації пацієнта на рівні ЦБД ЕСОЗ. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Відповідальна особа |  | Т. БОЙКО |
| Керівник реципієнта |  | Н. ГУСАК |